П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ САЛТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от    12 августа 2015года                                                                         № 50

# Об организации предоставления муниципальных услуг, обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры  Салтынского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181–ФЗ, «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 22.07.2010 г. № 210-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План развития учреждений Салтынского сельского поселения по поэтапному приведению действующих объектов и порядок предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов.

- Установить, что на время приведения действующих объектов социальной инфраструктуры Салтынского сельского поселения в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов, муниципальные услуги согласно приложению инвалидам следующих категорий:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

- инвалиды с нарушением зрения;

- инвалиды с нарушением слуха, будут оказываться на дому, непосредственно на объектах учреждений с помощью сотрудников учреждений или дистанционно.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Салтынского

сельского поселения                                                                        В.М. Степин

Приложение

к постановлению №50 от 12.08.2015 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

Глава Салтынского сельского поселения

В.М.Степин

«___» ____________ 2015г.

План развития учреждений  Салтынского сельского поселения по поэтапному приведению действующих объектов и порядок предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов

| № п/п | Наименование объекта по сферам (с указанием адреса) | Номер паспорта доступности ОСИ. Дата последнего обследования объекта | Вид деятельности в соответствии с учредительными документами | Оценка состояния доступности объекта для категорий* инвалидов согласно данным Паспорта доступности социальной инфраструктуры (ОСИ) | Итоговое заключение состояния доступности ОСИ | Предложения по адаптации объекта (с указанием сроков проведения работ) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ** Адаптация объекта в рамках проведения капитального ремонта | Адаптация объекта в рамках реализации государственной, муниципальной (целевой, ведомственной) программы, предусматривающей повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | ***Адаптация объектов путем иных организационных решений предоставления социально значимых услуг (доступность услуг) |  |
|  |  |  |  | К | О | С | Г |  | мероприятие | срок реализации | мероприятие | Срок реализации | мероприятие | Срок реализации | К | О | С | Г | Описание достигнутых результатов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Административное здание Волгоградская обл., Урюпинский район, х. Салтынский, ул. Школьная, дом № 2 | 31000117 от 01.07.15г. | деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  |  | 1. Территория прилегающая к зданию: установка тактильных указателей направления движения, 2. Вход в здание: установка тактильной таблички с названием объекта; установка кнопки вызова; 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации: установка тактильных указателей направления движения 4. Санитарно- гигиенические помещения: установка кнопки вызова, установка крючков (для костылей, одежды и т.д.), 6.Система информации на объекте (на всех зонах): установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; 7.Пути движения к объекту(от остановки транпсорта) 8. Все зоны и участки: установка крючков (для костылей, одежды и т.д.), установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка кнопки вызова; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта Муниципальные и государственные услуги инвалидам будут оказываться на дому, непосредственно на объектах учреждений с помощью сотрудников учреждения или дистанционно | 2017 г. 2018 г. 2018 г. 01.07. 2020 г. 01.07. 2020 г. | Д У | ДУ | ДУ | ДУ | проводимые мероприятия позволят инвалидам посещать объект и получать услуги предоставляемыми учреждением |
| 2. | Первомайский сельский Дом культуры Волгоградская обл., Урюпинский район, х. Первомайский, ул. Центральная, дом № 9 | 31000087 от 07.07.15г. | Культурно-досуговая деятельность | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  |  | 1. Территория прилегающая к зданию: установка (переоборудование) перил; установка(переоборудование) пандуса; 2. Вход в здание: установка противоскользящего покрытия, установка навеса (козырька) от осадков, установка кнопки вызова, увеличение разворотной площадки перед дверью; увеличение разворотной площадки при въезде на пандус; нанесение контрастной маркировки на ступени, установка (переоборудование) перил, установка (переоборудование)пандуса. 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации: установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка (переоборудование) перил, установка (переоборудование)пандуса 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; 5. Санитарно- гигиенические помещения: установка крючков (для костылей, одежды и т.д.), 6. Система информации на объекте (на всех зонах): установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; 7.Пути движения к объекту(от остановки транпсорта): разметка дороги 8. Все зоны и участки: установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия, установка навеса (козырька) от осадков, установка крючков (для костылей, одежды и т.д.), установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; увеличение разворотной площадки при въезде на пандус; установка (переоборудование перил), установка (переоборудование)пандуса, нанесение контрастной маркировки на ступени, установка тактильных указателей направления движения; Услуги культуры инвалидам будут оказываться непосредственно на объектах учреждений с помощью сотрудников учреждения. | 2018 г. 2018 г. 2019 г. 01.09. 2020 г. 01.09. 2020 г. 01.09. 2020 г. 01.09. 2020 г. | Д У | ДУ | ДУ | ДУ | проводимые мероприятия позволят инвалидам посещать объект и получать услуги предоставляемыми учреждением |

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха.

** осуществить проверку документации на проведение капитального ремонта (модернизацию, реконструкцию зданий.

*** организация альтернативных форм обслуживания ( в случае отсутствия возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных, или финансовых причин), меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо обеспечение предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме (необходимо согласование с одним из общественных объединений инвалидов).

Приложение

Перечень государственной или муниципальной услуги

Полное наименование государственной или муниципальной услуги

Заключение договоров социального найма

Прием в муниципальную собственность имущества

Согласование проектов границ земельных участков

Выдача решения об изменении разрешенного вида использования земельного участка

Оформление ходатайства о возможности строения жилого дома, хозяйственного блока, других строений на земельных участках

Прием заявлений и выдача докумен-тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Присвоение почтового адреса жилому дому, другим строениям

Оформление выписки из похозяйственной книги

Оформление выписки из домовой книги

Выдача АКТА обследования для предоставления в МСЭК для оформления инвалидности

Признание жилых помещений пригод-ными (непригодными) для прожива-ния и жилого дома, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Оформление справки о принадлежности земельного участка

Оформление справки для торговли сельхозпродукцией на рынках

Выдача справок о наличии в крестьянских (фермерских) хозяйствах скота

Выдача разрешений на право торговли на территории поселения

Оформление согласования на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на территории поселения

Совершение нотариальных действий удостоверение завещания; удостоверение доверенностей; принятие мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости меры по управлению им; свидетельствование копий документов и выписок из них; свидетельствование подлинности подписи документов

Обеспечение доступа к самодеятель-ному (любительскому) художествен-ному творчеству, организация культурно-досуговых мероприятий

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования «Петровское сельское поселение»

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в целях последующего рассмотрения вопроса о признании малоимущими и принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма